2026년도 인공지능 챔피언 대회 구현 제안서

2026. 04. 24.

| 프로젝트명 |  |
| --- | --- |
| 지원트랙 | [√] 국내 AI 트랙 |
| 팀명 |  |
| 팀대표명 |  |
| 팀대표 소속 |  |
| 팀인원 수 | 4명 |

1. 일반 사항

| 1.1 기술명 | Socratic Deep-Dive (코딩 테스트 기반 통제형 AI 기술면접 평가 시스템) |
| --- | --- |
| 1.2 하드웨어 포함여부 | □ 예(Yes) ■ 아니오(No) |
| 1.2.1 하드웨어 설명 (필요시) | 해당 없음 |
| 1.3 활용분야 | 전문 분야 (IT/SW 교육, 채용 준비, 개발자 역량 평가 자동화, 교육기관용 AI 평가 인프라) |
| 1.4 기술 성숙도 | □ 실험 단계 (TRL1~4) ■ 시작품 단계 (TRL5~6) □ 제품화 단계 (TRL7~9) |
| 1.5 도입수준 | ■ 도입전 □ 도입초기 □ 도입증가 □ 도입성장 |
| 1.6 유사기술 | 코딩 테스트 플랫폼 (프로그래머스, 리트코드), AI 면접 코치 (Pramp, Final Round AI), 범용 대화형 LLM 챗봇 (ChatGPT, Claude 직접 활용) |
| 1.7 차별점 | [핵심 포지셔닝] 기존 도구는 코드의 정오(正誤)를 판별하지만, 본 기술은 '왜 그렇게 생각했는가'를 추적한다. 1) 통제형 질문 생성: Fact/Trap/Forbidden Boundary 범위 내에서만 질문을 생성하여 주제 이탈과 환각을 구조적으로 차단 2) 코드 기반 평가 연결: AST 신호(중첩 루프·위험 연산·재귀 패턴·Cyclomatic Complexity)를 질문 분기에 직접 연결, "왜 이 질문이 나왔는지" 근거 설명 가능 3) 기관 운영 가능성: 저비용 텍스트 인터뷰로 대규모 학습자에게 일관된 훈련 경험 제공, 수강생별 약점 축적으로 강사 override·cohort 분석 확장 |

2. 기술 명세

| 2.1 기술목적 | 비전: "문제를 정의·해결하고 설명할 수 있는 개발자를 길러낸다." 전략: "교육기관이 대규모로 도입 가능한 통제형 기술면접 평가 시스템을 구축한다." 기존 코딩 테스트는 정답 여부만 평가하고, 범용 LLM 면접은 질문 통제·사실 정확도·비용 측면에서 기관 도입이 어렵다. 본 기술은 문제별 Fact/Trap 데이터와 코드 기반 분석을 결합하여 문제 정의·해결 논리·설명 역량을 반복·통제 가능한 방식으로 평가하며, 기관이 저비용으로 기술면접 훈련과 약점 진단을 운영할 수 있도록 한다. |
| --- | --- |
| 2.2 기술구조 | [4계층 아키텍처] 1. 문제 가이드 레이어: 문제별 optimal solution·follow-up goal·forbidden boundary·trap을 JSON으로 관리. LLM의 질문 생성 범위를 통제하는 '조종간(Fact)' 역할 2. 코드 프로파일 레이어: Python ast.NodeVisitor로 중첩 루프·위험 연산·재귀 패턴·Cyclomatic Complexity를 추출하여 Trap 매칭과 질문 트리거로 연결. 채점은 Judge0 API 연동으로 자체 서버 비용 최소화 3. 인터뷰 오케스트레이션 레이어: Deterministic First 상태 분기 — CC≥15·파싱 실패 시 FallbackFlow, 위험 연산 0건·중첩 루프 낮을 시 PlanBFlow, 그 외 NormalFlow. 모델 미연동 시 규칙 기반 fallback 질문으로 세션 지속 4. 평가 및 리포트 레이어: 3~4턴 대화 로그를 정의·해결·설명 3축 리포트로 생성(모델 미연동 시 fallback). 세션 데이터는 기관/학습자 피드백 자산으로 축적 |
| 2.3 주요기능 | [MVP 핵심 기능] 1) 통제형 질문 생성: Fact/Trap/Forbidden Boundary 범위 내에서만 질문 생성, Trap 기반 follow-up으로 취약점 정밀 탐색 2) 코드 근거 기반 분기: AST 신호에 따라 NormalFlow/PlanBFlow/FallbackFlow 자동 전환, 질문 근거를 코드로 설명 3) 3축 평가: 면접 종료 후 정의/해결/설명 기반 리포트 자동 생성 4) 기관 운영 확장: 세션 데이터 저장, 수강생별 약점 축적, 강사 검수/대시보드 확장 5) 수단 확장성: 동일 스키마를 케이스 면접·시스템 설계·실무 문제 정의 훈련으로 이식 가능 [Post-MVP 확장 기능] - (신뢰도) 강사가 AI 평가를 보정하는 휴먼 오버라이드(Human-Override) 대시보드 - (확장성) 강사 전용 Fact/Trap JSON 저작 도구 (AI Trap 후보 자동 생성 → 강사 검수) |
| 2.4 결과물 형상 | 웹 기반 SaaS 플랫폼 (채용 기관, 교육 기관 타겟 B2B 애플리케이션 형태) |
| 2.5 배포방식 | 반응형 웹 애플리케이션 기반 배포 (프론트/백엔드/데이터 스토어 연동 클라우드 인프라 활용) |
| 2.6 혁신적 요소 | 본 기술의 혁신은 자유 대화형 AI 면접이 아니라 '검수 가능한 질문 생성 구조'에 있다. AI가 무엇을 묻지 말아야 하는지까지 구조적으로 제한하며, 코드 프로파일과 문제 가이드를 결합해 질문 근거를 남긴다. - Fact 주입 + 코드 분기 결합: 문제별 Fact/Trap을 컨텍스트로 주입하고 AST 분석 + 규칙 기반 분기로 질문 흐름을 제어하여, 범용 LLM보다 문제 맥락에 맞는 질문을 안정적으로 생성 - Text-first MVP 안정성: Monaco 코드 제출, Judge0 연동 또는 Demo Mode, 모델 미연동 시 fallback 질문/리포트로 외부 의존성 불안정 상황에도 데모 완주 |
| 2.7 도전적 요소 | 본 기술의 핵심 도전 과제는 모델 성능 자체보다 제어, 안정성, 운영 가능성이다. 1) 양극단 엣지 케이스 처리: 스파게티 코드에서는 FallbackFlow(핵심 개념 질문), 약점 적은 풀이에서는 PlanBFlow(스케일업 압박) — 양극단을 하나의 상태 기반 분기 로직으로 처리해야 한다. 2) 외부 의존성 하의 데모 안정성: Judge0·LLM 미연동 상황에서도 Demo Mode와 fallback으로 세션을 지속하도록 설계. 결정론적 데모 스크립트로 외부 API 불안정 시에도 핵심 가치를 완주 전달한다. |

3. 구현 방법 및 계획

| 3.1 구현범위 | [구현 원칙: 기능 개발보다 4개 증명 항목 우선] 세부업무 #1: Fact/Trap 평가 데이터 구축 — 핵심 5개 패턴 문제에 대해 Fact/Trap/Follow-up/Forbidden Boundary JSON 구축 (LLM 보조 + 팀 교차 검수, LeetCode·프로그래머스 해설 검수 근거). 목표: 질문 주제 이탈률 ≤ 5% 세부업무 #2: 코드 프로파일러 및 분기 엔진 — Python AST 신호 추출 후 NormalFlow/PlanBFlow/FallbackFlow 분기 구현, 좋은/나쁜/파싱 실패 3종 코드 세트로 검증. 목표: 분기 정확 전환율 ≥ 90% 세부업무 #3: 멀티턴 면접 엔진 및 리포트 — 3~4턴 세션 구현, 질문 근거가 Fact/Trap·코드 프로파일 범위 유지 확인, 3축 리포트 생성. 목표: 블라인드 테스터 10명 3축 점수 표준편차 ≤ 15%p 세부업무 #4: 대회용 검증/데모 패키지 — 범용 LLM vs 통제형 비교 시나리오(동일 문제·다른 코드·다른 질문), fallback·Demo Mode 정리, 기관 도입 비용 비교 자료. 목표: 세션당 API 비용 ≤ $0.10, 완주율 ≥ 80% |
| --- | --- |
| 3.2 구현계획 | - 1주차: Fact/Trap JSON 5문항 구축, AST 파서 PoC, 단일 문제 질문 생성 PoC — 증명 목표: 주제 이탈 없음 - 2주차: 코드 프로파일러와 분기 엔진 통합, 좋은/나쁜/파싱 실패 3종 검증 — 증명 목표: 3분기 정확 전환 - 3주차: 텍스트 인터뷰 UI + 3축 리포트 UI 완성, 비교 데모 스토리 연결, 기관 도입 비용 비교 자료 구성 - 4주차: 블라인드 테스트 10~15세트 + 내부 교차 검증 5세트로 ①완주율 ≥80%, ②팩트 정확도 ≥95%, ③분기 정확 전환율 ≥90%, ④세션당 API 비용 ≤$0.10 확인, 제출 패키지 확정 |
| 3.3 기술스택 | - 프론트엔드: Next.js, React, Monaco Editor, 커스텀 CSS 기반 텍스트 몰입형 UI - 백엔드/에이전트: Python FastAPI, 경량 AST 분석기(ast.NodeVisitor), 커스텀 상태 기반 인터뷰 엔진, Pydantic 상태 관리 - 데이터/인프라: 문제/함정 JSON 저장소, Judge0 API 연동 코드 채점 - AI 추론: 면접 질문·3축 리포트 생성용 LLM 연동, 미연동 시 fallback 지원 |
| 3.4 시설·장비 보유현황 | - 개발 장비: Windows/macOS 개발 워크스테이션 (팀원 개인 보유) - 클라우드 인프라: AWS/Vercel 기반 배포 환경, LLM API 크레딧 확보 (Anthropic/OpenAI) - 데이터셋: 핵심 5패턴별 Fact/Trap JSON 및 starter problem set 구축, 추가 Python 알고리즘 풀이 데이터는 단계적으로 확장 예정 |

4. 파급효과

| 4.1 기술적 파급효과 | 1) 통제형 질의응답 시스템 설계 패턴 제시: 자유 대화형 LLM 평가의 불안정성을 문제별 제약 정보와 코드 기반 신호 결합으로 통제하는 평가 구조를 제시합니다. 2) 과정 지향적 Socratic 평가 패러다임 제시: 정적 테스트 중심 코딩 교육을 코드의 의도와 설명 능력을 묻는 Socratic 평가로 진일보시킵니다. 3) LLM 환각 방어형 평가 구조의 도메인 확장성: 규칙 기반 상담 훈련·전문직 시뮬레이션·기업 역량 평가 등 사실 정확도와 운영 일관성이 중요한 분야로 확장 가능합니다. |
| --- | --- |
| 4.2 사회·산업적 파급효과 | - 기관 운영 효율화 (핵심): 수강생의 설명 능력과 사고 과정까지 구조적으로 관찰 가능하며, 반복 면접 운영의 인력 부담을 줄일 수 있습니다. 강사 1인이 수강생 30명 모의 면접을 진행 시 약 15시간이 소요되는데, 본 시스템은 동일 규모(30세션)를 API 비용 약 $3(세션당 $0.10 × 30)에 처리하여 강사 인건비 대비 97% 이상 절감합니다. - 교육 데이터 자산화 및 B2B2C 성장 루프: 축적된 세션 데이터로 cohort 약점 패턴을 파악하여 커리큘럼 보완에 활용하며, 강사 검수 문항과 내부 데이터 기반으로 Trap·피드백 품질을 개선하는 '자체 폐쇄형 Data Flywheel'을 구축합니다. 수강생 피드백 리포트의 SNS 공유는 자연 유입→기관 도입→재구독으로 이어지는 B2B2C 확산 루프를 강화합니다. - 사회 관점: '지식을 설명할 줄 아는 소프트웨어 엔지니어링 역량'의 진입 장벽을 낮춰 교육 정보 격차를 해소합니다. |