2026년도 인공지능 챔피언 대회 구현 제안서

2026. xx. xx.

| 프로젝트명 | Socratic Deep-Dive (코딩 테스트 기반 통제형 AI 기술면접 평가 시스템) |
| --- | --- |
| 지원트랙 | [ √ ] 국내 AI 트랙 |
| 팀명 | [팀명 입력] |
| 팀대표명 | [대표자명 입력] |
| 팀대표 소속 | [소속 입력] |
| 팀인원 수 | 4명 |

1. 일반 사항

| 1.1 기술명 | Socratic Deep-Dive (코딩 테스트 기반 통제형 AI 기술면접 평가 시스템) |
| --- | --- |
| 1.2 하드웨어 포함여부 | □ 예(Yes) ■ 아니오(No) |
| 1.2.1 하드웨어 설명 (필요시) | 해당 없음 |
| 1.3 활용분야 | 전문 분야 (IT/SW 교육, 채용 준비, 개발자 역량 평가 자동화, 교육기관용 AI 평가 인프라) |
| 1.4 기술 성숙도 | □ 실험 단계 (TRL1~4) ■ 시작품 단계 (TRL5~6) □ 제품화 단계 (TRL7~9) |
| 1.5 도입수준 | ■ 도입전 □ 도입초기 □ 도입증가 □ 도입성장 |
| 1.6 유사기술 | 코딩 테스트 플랫폼 (프로그래머스, 리트코드), AI 면접 코치 (Pramp, Final Round AI), 범용 대화형 LLM 챗봇 (ChatGPT, Claude 직접 활용) |
| 1.7 차별점 | [핵심 포지셔닝] 기존 도구들은 코드의 정오(正誤)를 판별합니다. 우리는 '왜 그렇게 생각했는가'를 추적합니다. 1) 통제형 질문 생성: 문제별 Fact/Trap/Follow-up Goal/Forbidden Boundary 데이터를 기준으로 질문 주제 이탈을 구조적으로 제한. 범용 챗봇과 달리 질문의 재현 가능성과 검수 가능성을 확보하여, AI가 무엇을 묻지 말아야 하는지까지 규칙으로 통제 2) 코드 기반 평가 연결: 사용자의 제출 코드에 대한 경량 AST 분석(ast.NodeVisitor 기반 중첩 루프 깊이 감지, 위험 연산 탐지, 재귀 호출 패턴 인식, Cyclomatic Complexity 산출) 결과를 질문 분기와 직접 연결. 단순 면접 질문이 아니라 "왜 이 질문이 나왔는지"를 코드 근거로 설명 가능 3) 기관 운영 가능성: 저비용 텍스트 기반 인터뷰 구조로 교육기관이 대규모 학습자에게 일관된 면접 훈련 경험을 제공하면서도 질문 정확도와 운영 비용을 동시에 관리 가능. 수강생별 약점 데이터 축적, 향후 강사 override·문항 authoring·cohort 분석으로 확장 가능 [핵심 차별화 요약] 본 기술은 범용 대화형 AI 면접 도구와 달리, 문제별 제약 정보와 코드 기반 신호를 결합하여 질문 범위를 통제하는 '통제형 기술면접 평가 시스템'이다. 이를 통해 기관은 대규모 학습자에게 일관된 면접 훈련 경험을 제공하면서도, 질문 정확도와 운영 비용을 동시에 관리할 수 있다. |

2. 기술 명세

| 2.1 기술목적 | 비전: "문제를 정의·해결하고 설명할 수 있는 개발자를 길러낸다. 수단의 하나로 코딩 테스트와 심층 면접을 활용한다." 전략: "교육기관이 대규모로 도입 가능한 통제형 기술면접 평가 시스템을 구축한다." 기업이 가장 원하는 인재상은 '문제를 정의하고 해결할 수 있는 사람'이지만, 기존 코딩 테스트 플랫폼은 정답 여부와 실행 결과만을 평가한다. 교육기관은 수강생의 정의·해결·설명 능력을 확인하기 위해 여전히 사람 면접관의 시간을 대량 투입해야 한다. 범용 LLM을 그대로 활용할 경우 질문 통제, 사실 정확도, 비용 구조 측면에서 기관 도입이 어렵다. 본 기술은 코딩 테스트 이후 단계에서 요구되는 문제 정의·해결 논리·설명 역량을 반복 가능하고 통제 가능한 방식으로 평가하는 것을 목적으로 한다. 문제별 Fact/Trap 데이터와 코드 기반 분석을 결합하여, 기관이 저비용으로 기술면접 훈련과 약점 진단을 운영할 수 있도록 한다. - B2B(교육 기관) 가치: 부트캠프·대학 등에서 반복적으로 발생하는 기술 모의 면접 운영 부담을 줄이고, 수강생별 약점 데이터를 축적할 수 있는 저비용 텍스트 기반 면접 시스템 - B2C(개발자) 가치: 자신이 직접 작성한 코드 기반의 맞춤 압박 면접 훈련을 통해 정의력, 해결 논리, 설명력을 종합적으로 향상 |
| --- | --- |
| 2.2 기술구조 | [4계층 아키텍처] 1. 문제 가이드 레이어: 문제별 optimal solution, follow-up goals, forbidden boundaries, traps를 구조화된 JSON으로 관리. 이 데이터가 LLM의 질문 생성 범위를 통제하는 '조종간(Fact)' 역할을 수행 2. 코드 프로파일 레이어: 제출된 코드의 경량 정적 분석(Python ast.NodeVisitor 기반: ①중첩 루프 깊이 감지 → 시간복잡도 질문 트리거, ②위험 연산 탐지(list.pop(0), sorted() 등) → Trap 매칭, ③재귀 호출 패턴 인식 → 기저 조건 질문 유도, ④Cyclomatic Complexity 산출). 코드 채점은 외부 SaaS(Judge0 API)를 활용하여 자체 채점 서버 구축 비용을 줄임 3. 인터뷰 오케스트레이션 레이어: 'Deterministic First' 원칙 기반 상태 분기 — CC ≥15 또는 파싱 실패 시 FallbackFlow(핵심 개념 질문), 위험 연산 0건 AND 중첩 루프가 낮은 경우 PlanBFlow(스케일업 압박), 그 외 NormalFlow(취약점 기반 꼬리질문). 면접관(Interviewer)은 주입된 문제 팩트와 코드 프로필 범위 안에서만 질문을 생성하며, 모델 미연동 시에는 규칙 기반 fallback 질문으로 세션을 지속 4. 평가 및 리포트 레이어: 3~4턴의 텍스트 문답 종료 후, 전체 대화 로그를 취합하여 정의·해결·설명 기준의 3축 피드백 리포트를 생성. 모델 미연동 시에는 fallback 리포트로 대체. 세션 데이터는 기관/학습자용 피드백 자산으로 축적 [구조도 요약] 문제 선택/코드 제출 → 코드 프로파일 추출(AST) → 문제별 Fact/Trap 가이드 로딩 → 상태 기반 질문 오케스트레이션 (NormalFlow｜PlanBFlow｜FallbackFlow, 3~4턴) → 3축 종합 평가 → 기관/학습자용 피드백 자산화 |
| 2.3 주요기능 | [MVP 핵심 기능 — 시스템 가치 중심] 1) 통제형 질문 생성 기능: 문제별 Fact/Trap/Forbidden Boundary 데이터 범위 안에서만 질문을 생성하여 주제 이탈을 방지하고, Trap 기반 follow-up questioning으로 취약점을 정밀 탐색 2) 코드 근거 기반 분기 기능: AST 코드 프로파일 신호에 따라 NormalFlow / PlanBFlow / FallbackFlow 3가지 경로를 자동 전환. "왜 이 질문이 나왔는지"를 코드 근거로 설명 가능 3) 3축 평가 기능: 면접 종료 후 정의 / 해결 / 설명 기반 3축 평가 리포트 자동 생성 4) 기관 운영 확장 기능: 세션 데이터 저장, 수강생별 약점 유형 축적, 향후 강사 검수/대시보드 확장 가능 5) 수단 확장성: 동일 Fact/Trap/Follow-up Goal/Forbidden Boundary 스키마를 케이스 면접·시스템 설계 면접·실무 문제 정의 훈련 등으로 이식 가능. 코딩 테스트는 '문제 정의·해결 리터러시' 훈련의 첫 수단일 뿐이며, 플랫폼은 동일한 통제형 질문 구조를 다른 도메인으로 단계적으로 확장한다 본 제출에서 시연하는 화면은 전체 서비스 UI를 모두 구현한 버전이 아니라, 제품 차별점이 가장 강하게 드러나는 제출 이후 코어 워크스페이스(코드 분석 → 질문 분기 → 질문 근거 → 3축 피드백) 를 압축해 보여주는 형태이다. 이번 단계에서는 서비스 외형보다 질문 통제와 코드 기반 분기가 실제로 작동하는지를 우선 증명한다. [Post-MVP 확장 기능] - (신뢰도 확보) B2B 도입 강사가 AI의 최종 평가를 보정할 수 있는 휴먼 오버라이드(Human-Override) 대시보드 - (확장성 확보) 강사 전용 커스텀 문항 Fact/Trap JSON 저작 도구 (AI Trap 후보 자동 생성 → 강사 검수) - (성장 장치) '정의력 성장 그래프' 중심 SNS 공유용 피드백 리포트 카드 → B2B2C 바이럴 성장 엔진 |
| 2.4 결과물 형상 | 웹 기반 SaaS 플랫폼 (채용 기관, 교육 기관 타겟 B2B 애플리케이션 형태) |
| 2.5 배포방식 | 반응형 웹 애플리케이션 기반 배포 (프론트/백엔드/데이터 스토어 연동 클라우드 인프라 활용) |
| 2.6 혁신적 요소 | 본 기술의 혁신은 자유 대화형 AI 면접이 아니라 '검수 가능한 질문 생성 구조'에 있다. AI가 무엇을 묻지 말아야 하는지까지 구조적으로 제한하며, 코드 프로파일과 문제 가이드를 결합해 질문 생성의 근거를 남긴다. - 프롬프트 자유도를 제약하고 문제별 Fact/Trap 데이터를 컨텍스트로 주입함으로써, 범용 대화형 LLM보다 문제 맥락에 맞는 면접 질문을 안정적으로 생성. AST 분석 결과와 규칙 기반 분기 로직을 결합하여 질문 흐름을 제어하는 구조가 핵심 차별점 - Text-first MVP 기반 안정성 설계: Monaco 기반 코드 제출, Judge0 연동 또는 Demo Mode, 모델 미연동 시 fallback 질문/리포트로 이어지는 구조를 통해 외부 의존성이 불안정해도 핵심 데모 흐름을 유지하도록 설계 - 코어 워크스페이스 우선 시연 전략: 대회 제출 단계에서는 랜딩, 히스토리, 운영 대시보드 등 서비스 외곽보다 제출 이후 핵심 엔진이 작동하는 코어 워크스페이스를 우선 시연한다. 이는 서비스를 축소한 것이 아니라, 무엇을 먼저 증명해야 하는지에 대한 우선순위 선택이다. |
| 2.7 도전적 요소 | 본 기술의 핵심 도전 과제는 모델 성능 자체보다 제어, 안정성, 운영 가능성이다. 1) 질문 품질과 범위 통제의 양립: 높은 품질의 자연스러운 질문을 만들면서도, Fact/Trap 데이터가 정의한 범위 밖으로 이탈하지 않도록 통제해야 한다. 2) 양극단 엣지 케이스 처리: 비정상적 스파게티 코드 입력 시 발동하는 '동적 폴백(Fallback) 핵심 개념 질문'과, 약점이 거의 없는 풀이 입력 시 발동하는 '시스템 스케일업 압박 질문(Plan B)' — 양극단을 하나의 상태 기반 분기 로직 안에서 자연스럽게 처리해야 한다. 3) 외부 의존성 하의 데모 안정성: 외부 API(Judge0·LLM) 미연동 상황에서도 Demo Mode와 fallback 질문/리포트로 세션을 계속 진행하여 시연 중 시스템 안정성을 확보해야 한다. 사전 준비된 결정론적 데모 스크립트(시나리오별 입출력 예시 완비)로 외부 API 불안정 상황에서도 핵심 가치를 빠짐없이 전달하며 시연을 완주할 수 있도록 설계되어 있다. |

3. 구현 방법 및 계획

| 3.1 구현범위 | [구현 원칙: 기능 개발보다 4개 증명 항목 우선] 세부업무 #1: 문제별 Fact/Trap 평가 데이터 구축 (질문 통제 가능성 증명) 핵심 5개 패턴 문제에 대해 Fact/Trap/Follow-up Goal/Forbidden Boundary 데이터를 구축. LLM 보조 + 팀 내 교차 검수 방식으로 초안 생성, LeetCode·프로그래머스 공개 해설 자료를 검수 근거로 활용. 사람이 검토 가능한 JSON 규격으로 유지. 목표: AI 질문의 주제 이탈률 ≤ 5% 세부업무 #2: 코드 프로파일러 및 분기 엔진 구현 (코드 기반 분기 타당성 증명) Python AST 기반 코드 신호 추출(중첩 루프 깊이, 위험 연산, 재귀 패턴, Cyclomatic Complexity). 이 신호 기반으로 NormalFlow / PlanBFlow / FallbackFlow 분기 구현. 좋은 코드 / 나쁜 코드 / 파싱 실패 코드 3종 세트로 검증. 목표: 분기 정확 전환율 ≥ 90% 세부업무 #3: 멀티턴 면접 엔진 및 리포트 생성 구현 (리포트 일관성 증명) 3~4턴 텍스트 기반 면접 세션 구현. 질문 근거가 Fact/Trap과 코드 프로파일 안에서 유지되는지 확인. 세션 종료 후 3축 리포트 생성. 목표: 동일 코드 입력 기준 블라인드 테스터 10명 대상, 3축 점수 표준편차 ≤ 15%p 세부업무 #4: 대회용 검증/데모 패키지 구성 (기관 운영 가능성 증명) 범용 LLM 방식과 통제형 방식의 차이를 보여주는 비교 시나리오(동일 문제·다른 코드·다른 질문). 데모 스크립트, 실패 대비 fallback 시나리오, Judge0 미연동 시 데모 모드 정리. 기관 도입 관점의 비용 비교 자료(강사 면접 시간 vs 본 시스템) 구성. 목표: 세션당 API 비용 ≤ $0.10, 완주율 ≥ 80% 대회 제출 단계에서는 랜딩, 세션 히스토리, 운영 대시보드 등 전체 서비스 외형을 모두 구현하는 것보다 `동일 문제 + 서로 다른 코드 + 서로 다른 질문 흐름 + 서로 다른 리포트`를 증명하는 것이 우선이다. 따라서 현재 시연 화면은 실서비스 중 제출 이후 코어 워크스페이스를 압축한 버전으로 설계한다. [4인 팀 병렬 구조] ①AI/에이전트 코어, ②데이터/AST/프롬프트, ③프론트엔드 UI/UX, ④인프라/QA — 각 세부업무를 병렬 진행하되 주차별 Go/No-Go 체크포인트로 스코프 리스크를 조기 관리 [데이터 품질 보장 전략] MVP 단계에서는 팀이 직접 핵심 5개 패턴의 Fact/Trap을 구축·검수하고, 이후 강사 저작 도구를 통해 기관별 전문가가 직접 데이터를 입력하는 구조로 확장. 데이터 품질 보장의 주체가 팀에서 기관(강사)으로 자연스럽게 이전되는 플랫폼 설계 (확장 로드맵: MVP 이후 ①강사 저작 도구(Trap 자동 생성 + 강사 검수) — 기관 Lock-in을 완성하는 최우선 확장, ②Human-Override 대시보드, ③SNS 공유 리포트, ④음성 면접(STT/TTS) 파이프라인, ⑤LangGraph 기반 상태 그래프 오케스트레이션 순차 확장) |
| --- | --- |
| 3.2 구현계획 | - 1주차: 핵심 알고리즘 5문항 Fact/Trap JSON 데이터 구축(LLM 보조 + 교차 검수), AST 파서 프로토타입, 단일 문제 기준 질문 생성 PoC — 증명 목표: "주제 이탈 없음" 확인 - 2주차: 코드 프로파일러와 분기 엔진 통합, 좋은 코드 / 나쁜 코드 / 파싱 실패 코드 3종 세트 검증 — 증명 목표: NormalFlow/PlanBFlow/FallbackFlow 정확 전환 확인 - 3주차: 텍스트 인터뷰 UI와 3축 리포트 UI 완성, 데모 스토리 연결(동일 문제·다른 코드·다른 질문 비교), 기관 도입 비용 비교 자료 구성 - 4주차: 블라인드 테스트 10~15세트 + 내부 교차 검증 5세트. 핵심 목표 지표: ①면접 세션 완주율 ≥80%, ②AI 질문 팩트 정확도 ≥95%(주제 이탈률 ≤5%), ③분기 정확 전환율 ≥90%, ④세션당 API 비용 ≤$0.10. 질문 정확도·완주율·리포트 일관성·운영 스토리 정리, 제출용 영상/문서 패키지 확정 - 실서비스 확장 구조: 실제 서비스는 문제 탐색, 세션 리포트 히스토리, 학습자 성장 추적, 기관용 운영 대시보드로 확장되는 구조이며, 본 제출에서는 그중 코어 워크스페이스의 작동을 우선 증명 |
| 3.3 기술스택 | [현재 구현/구현 예정] - 프론트엔드: Next.js, React, Monaco Editor, 커스텀 CSS 기반 텍스트 몰입형 UI - 백엔드/에이전트 로직: Python (FastAPI), 경량 AST 분석기(ast.NodeVisitor), 커스텀 상태 기반 인터뷰 엔진, Pydantic 기반 상태 관리 - 데이터/인프라: 문제/함정 데이터 JSON 저장소, Judge0 API 연동 코드 채점 - 핵심 AI 추론: 텍스트 면접 질문 생성 및 3축 리포트 생성을 위한 LLM 연동, 미연동 시 fallback 질문/리포트 지원 [향후 확장] - LangGraph 기반 상태 그래프 오케스트레이션 (세션 제어 복잡도 증가 시) - 기관 대시보드, 강사 override, cohort analytics - PostgreSQL 혹은 경량 Document DB 확장 - AWS 혹은 Vercel 기반 프로덕션 배포 |
| 3.4 시설·장비 보유현황 | - 개발 장비: Windows/macOS 개발 워크스테이션 (팀원 개인 보유) - 클라우드 인프라: AWS/Vercel 기반 배포 환경, LLM API 크레딧 확보 (Anthropic/OpenAI) - 데이터셋: 핵심 5패턴별 Fact/Trap JSON 및 starter problem set 구축, 추가 Python 알고리즘 풀이 데이터는 단계적으로 확장 예정 |

4. 파급효과

| 4.1 기술적 파급효과 | 1) 통제형 질의응답 시스템 설계 패턴 제시: 본 기술은 자유 대화형 LLM 평가가 가진 불안정성을 줄이기 위해, 문제별 제약 정보와 코드 기반 신호를 결합하여 질문 범위를 통제하는 평가 구조를 제시합니다. 2) 코드 프로파일 기반 평가 흐름 제어 방식 제시: 기존 코딩 교육이 '정적 테스트 중심 패러다임'에 머물던 것에서, 코딩의 의도와 설명 능력을 묻는 '과정 지향적 Socratic 평가 패러다임'으로 AI 에듀테크 기술을 진일보시킵니다. 3) LLM 환각 방어형 평가 구조의 도메인 확장 가능성 제시: 이 구조는 향후 개발자 교육뿐 아니라, 규칙 기반 상담 훈련, 전문직 시뮬레이션, 기업 내부 역량 평가 등 사실 정확도와 운영 일관성이 중요한 분야로 확장 가능합니다. 4) 자체 폐쇄형 Data Flywheel 기반 경쟁 진입장벽(Moat) 형성: 기관 강사가 직접 저작·검수한 Trap 데이터는 해당 기관의 고유 평가 자산으로 Lock-in 효과를 창출합니다. 도입 기관이 늘수록 데이터 품질이 향상되고, 이는 다시 평가 신뢰도를 높이는 강화 피드백 루프를 형성합니다. 이 구조는 단순 SaaS 복제로는 재현할 수 없는 기술적·데이터적 진입장벽을 구성하며, 플랫폼이 성장할수록 후발 경쟁자의 추격 비용이 구조적으로 증가합니다. |
| --- | --- |
| 4.2 사회·산업적 파급효과 | - 기관 운영 효율화 (핵심): 교육기관은 본 기술을 통해 수강생의 정답률뿐 아니라 설명 능력과 사고 과정까지 구조적으로 관찰할 수 있으며, 반복 면접 운영에 필요한 인력 부담을 줄일 수 있습니다. 국내 주요 부트캠프의 커리큘럼에는 '모의 기술 면접'이 필수 과정으로 포함되어 있으나, 이를 운영하는 데 강사 1인이 수강생 30명 기준 모의 면접을 진행할 경우 약 15시간이 소요됩니다. 본 시스템은 동일 규모(30세션)를 API 비용 약 $3(세션당 $0.10 × 30)에 처리하여, 강사 인건비 대비 97% 이상의 운영 비용을 절감합니다. - 교육 데이터 자산화: 세션 데이터가 축적되면 특정 cohort의 약점 패턴을 파악하여 커리큘럼 보완에 활용할 수 있으므로, 단발성 면접 도구가 아니라 교육 운영 인프라로 발전할 가능성이 있습니다. 강사가 직접 입력한 문항과 내부 면접 데이터를 기반으로 면접 함정(Traps)과 피드백 품질을 점진적으로 개선하는 '자체 폐쇄형 Data Flywheel'을 구축할 수 있습니다. - B2B2C 바이럴 성장 루프: 수강생이 면접 피드백 리포트를 LinkedIn·SNS에 공유 → 취준생 커뮤니티 자연 유입 → 기관 도입 문의 증가 → 재구독 및 데이터 품질 향상으로 이어지는 성장 루프가 형성됩니다. 이 구조는 별도 광고 없이도 플랫폼 인지도와 기관 영업력을 동시에 높이는 B2B2C 확산 모델입니다. - 사회 관점: 글로벌 IT 기업들이 요구하는 '지식을 설명할 줄 아는 소프트웨어 엔지니어링 역량'의 진입 장벽을 대폭 낮춰 교육 정보 격차를 해소합니다. |